Утверждаю:

Директор МОУ ООШ № 14

\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Богачева

**ПЛАН  
ПОДГОТОВКИ МОУ ООШ № 14**

**К НОВОМУ 2010 – 2011 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Средства |
| 1. **ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ГПС И СЭС** | | | | |
| 1. | Постройка надворного туалета | 25.05.10 – 30.06.10 | Директор, завхоз | Внебюджетные  13.000 руб |
| 2. | Демонтаж горючей отделки в коридоре 2-го корпуса, ремонт стен коридора | 20.06.10 - 30.07.10 | Директор, завхоз | Внебюджетные  15.000 руб |
| 3. | Составление сметы на установку ограждения по периметру школы | 01.08.10 – 25.08.10 | Директор | Внебюджетные |
| 1. **Выполнение мероприятий по соглашению по ОТ** | | | | |
| 1. | Косметический ремонт классных комнат и фойе | 22.06.10 – 05.07.10 | Завхоз, завкабинетами | Внебюджетные  8000 руб |
| 2. | Побелка зданий школы | 15-18.08.10 | техслужащие | Внебюджетные  700 руб |
| 3. | Ремонт канализации в главном корпусе | 20.06.10 - 30.07.10 | Завхоз | Внебюджетные  1500 руб |
| 3. | Профилактический ремонт аппаратуры в школьной котельной, обмуровка котла, побелка и покраска помещения котельной | 01.08-25.08.10 | Завхоз, кочегары | Внебюджетные  1000 руб |

Завхоз МОУ ООШ № 14

Петросян В.Н. 37-8-07